## Slide 1: 大通运维部
夏勇

## Slide 2
目标
现状
计划安排
Q/A

## Slide 3: 目标
完成大通BUG修复，且无重大BUG出现
完成大通新的需求，且无重大BUG出现
完善文档
提升Team的能力
  技术水平：大概了解所有技术，且每人精通30%的技术，Backup
  业务水平：大概了解所有业务，每人精通30%的业务点，Backup
  管理能力：至少2个同事有带领团队的能力，计划能力，Backup
  表达展示：会议组织，内部培训，WORD，EMAIL
Notes: 必须要看的书的定义：
成功人士的七个习惯<要事第一>

## Slide 4: 现状
系统现状
人员现状
  组成
  技能水平
    技术
    业务
  时间

## Slide 5: 现状—系统现状

## Slide 6: 现状—人员组成
姓名 | 职业规划 | 来自 | 电话 | 简介及爱好
夏勇 |  | 长沙 |  | 喜欢打羽毛球，游戏，熟悉SSH
胡幸 |  |  |  | 
李金平 |  |  |  | 
彭桂华 |  |  |  | 
闫宏伟 |  |  |  | 
孙林青 |  |  |  | 
Notes: 吴建林
羽毛球，DOTA，爬山，乒乓球，游泳

## Slide 7: 现状—功能
功能点 | 夏勇 | 胡幸 | 李金平 | 彭桂华 | 闫宏伟 | 孙林青
交易 |  |  |  |  |  | 
挂单 |  |  |  |  |  | 
购物车 |  |  |  |  |  | 
合同管理 |  |  |  |  |  | 
提单 |  |  |  |  |  | 
投诉举报 |  |  |  |  |  | 
一口价 |  |  |  |  |  | 
洽谈 |  |  |  |  |  | 
匿名购买 |  |  |  |  |  | 
资金 |  |  |  |  |  | 
交易资金明细 |  |  |  |  |  | 
保证金 |  |  |  |  |  | 
资金中心接口 |  |  |  |  |  | 
资金中心 |  |  |  |  |  | 
结算 |  |  |  |  |  | 
支付中心 |  |  |  |  |  | 
计算金额 |  |  |  |  |  | 
结算单 |  |  |  |  |  | 
其他 |  |  |  |  |  | 
MQ |  |  |  |  |  | 
开发环境 |  |  |  |  |  | 
部署 |  |  |  |  |  | 
portal |  |  |  |  |  | 
网站 |  |  |  |  |  | 
lucene搜索 |  |  |  |  |  | 
钢铁资源 |  |  |  |  |  | 
品牌商城 |  |  |  |  |  | 
钢铁赶集 |  |  |  |  |  | 
平台统计 |  |  |  |  |  | 
管理平台 |  |  |  |  |  | 
基础数据 |  |  |  |  |  | 
信用数据 |  |  |  |  |  | 
帮助中心 |  |  |  |  |  | 
广告 |  |  |  |  |  | 
公告 |  |  |  |  |  | 
权限管理 |  |  |  |  |  | 
日志管理 |  |  |  |  |  | 
会员中心 |  |  |  |  |  | 
会员缴费 |  |  |  |  |  | 
级别变更 |  |  |  |  |  | 
大通认证 |  |  |  |  |  | 
用户管理 |  |  |  |  |  | 
我的消息 |  |  |  |  |  | 
企业展示 |  |  |  |  |  | 
客户管理 |  |  |  |  |  | 
会员推荐 |  |  |  |  |  | 
会员过期处理 |  |  |  |  |  | 
会员数据统计 |  |  |  |  |  | 
分几个级别：
不会：0%
入门级：0-35%
精通级:45-75%
专家级:>85%

## Slide 8: 现状—技能
姓名 | JSF AOM | UI {Jquery，css} | Hibernate | Spring | Luence | MQ | Velocity | Memed Cache | 项目中的设计模式 | Deploy | Portal | Linux | MAVEN及环境
夏勇 |  |  |  |  |  |  |  |  | Command,Factory,MVC |  |  |  | 
胡幸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
李金平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
彭桂华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
闫宏伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
孙林青 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 待完善

## Slide 9: 现状—工具使用
Project
MindManager
Viso
Mockups,Jude
PPT,WORD,EXCEL

## Slide 10: 人员—时间
姓名 | 假期1 | 假期2 | 假期3
夏勇 | 2011-10-1---2011-10-7 |  | 
胡幸 |  |  | 
李金平 |  |  | 
彭桂华 |  |  | 
闫宏伟 |  |  | 
孙林青 |  |  | 
另：培训所占时间，包括公司培训，以及业务培训，技术培训

## Slide 11: 计划安排
工作内容
流程
角色&职责&人
绩效
  衡量标准
  奖罚
个人KPI
培训
沟通
定时计划

## Slide 12: 计划安排—工作内容
BUG修复
需求完成
文档完善
技能提升
  业务熟悉
  技术熟悉
测试
部署
培训
会议

## Slide 13: 计划安排—流程

## Slide 14: 计划安排—R&R
列1 | 职责
PM | 1.负责整个Team正常运作 2.负责BUG按照用户需求完成 3.负责整个Team的资源的调控 4.负责对BUG的安排，跟踪，及内部问题解决 5.负责对上，对外汇报 6.负责对TEAM绩效的评估 7.负责对TEAM。。
SA | 1.负责与客户沟通BUG，并分析BUG合理性，优先级 2.分析BUG对系统的影响 3.与开发一起评估完成BUG的时间的评估 4.设计相应的测试场景及测试用例 5.负责安排测试人员完成测试
架构师 | 1.完成对重大BUG的系统设计 2.负责对系统代码的跟踪 3.负责对系统技术方面难点解答
UI设计 | 1.负责对BUG设计相关效果及组件 2.UI方面相关难点解答
开发人员 | 1.根据BUG编写设计模型 2.在评估时间内完成对BUG的开发 3.提交BUG所产生的影响度 4.完成相关BUG代码相关的UnitTest 5.开发Partner完成测试 6.提交BUG引起的数据库更新脚本
测试人员 | 1.编写BUG相关的测试场景 2.验证BUG功能及影响功能的测试 3.Fund bug,truck fix status 4.出具测试报告
部署人员 | 1.对代码打包 2.内网部署代码 3.外网PP环境部署代码 4.外网生产环境部署代码
DBA | 1.收集整理相关数据更新脚本 2.Apply相关脚本到相应的系统，如内网测试库，外网PP库，外网生产库

## Slide 15: 计划安排—人员&角色
姓名 | 角色
夏勇 | DEV,SA,Deployer,
胡幸 | 
李金平 | 
彭桂华 | 
闫宏伟 | 
孙林青 | 

## Slide 16: 计划安装—绩效
BUG及需求完成量N个，无重大BUG
熟悉业务模块N个，功能点N个，技术点N个
其它能力提升，如表达

## Slide 17: 计划安排—奖罚
奖历
  月为单位
  绩效达标（技术，业务，其它能力）
  任务完成度及质量
  每月评定上报上级经理
罚
  重大BUG

## Slide 18: 计划安排—KPI
工作绩效目标
  部门目标
  个人目标
个人目标
  现状定义
  目标定义
定义KPI的频率：月？半年？季度？

## Slide 19: 计划安排—培训
根据熟悉程度
  业务培训
  技术培训
内部培训
  表达能力提升
公司培训

## Slide 20: 沟通
会议
  周会
    内容定义
    主持轮换制(1人)
    会议纪要编写(1人)
  客户会议(月)
    内容定义
    会议纪要
汇报
  周汇报
  月汇报
Notes: 内容
上周工作回顾
问题解决
下周工作安排
工作内容
需求/BUG状态，包括新需求数，已完成数
同事对大通的熟悉程度
培训的进度
文档完善
问题、风险
汇报
周期：Monthly
对象
客户
邓总
亚飞
赵伟
同事，所有
格式
内容
每月提交BUG数
已完成BUG数
正在完成BUG数
下月计划安排
电话会议沟通，报告内容以会议纪要发给客户
电话会议后，内部会议

## Slide 21: 计划安排—定时计划
2周一版本
  开发计划
  测试计划
  部署计划
月度计划
培训计划
个人计划

## Slide 22
Q&A
BUG级别的定义？
如何提高代码质量？
如何提高自身技能？
如何提高大家的积极性，责任感

## Slide 23
联系方式：xiayong@apusic.com
业务咨询热线：4008-830-830
金蝶中间件网站：www.apusic.com